Zpráva o postupu při implementaci strategického dokumentu

v roce 2013

Za účelem zajištění fungujícího a pružného systému informování zastupitelstva obce          a veřejnosti v procesu strategického řízení rozvoje obce v návaznosti na schválený Rozvojový strategický dokument obce byla vypracována Zpráva o postupu při implementaci strategického dokumentu.

Tato zpráva popisuje a hodnotí naplnění cílů stanovených v Rozvojovém strategickém dokumentu obce a v Akčním plánu obce za rok 2013.

Aktivity a projekty

Aktivity a projekty, které měly být podle strategického rozvojového dokumentu a akčního plánu realizovány v roce 2013:

- Získání povolení k rekonstrukci budovy OÚ

- Vymalování schodiště OÚ a umístění fotografií

- přírodní krásy z okolí obce

- kulturní život

- historické fotografie

- Podpora spolkové činnosti

- Podpora kulturních a společenských akcí

- Hasičský ples

- Masopustní průvod

- Pálení čarodějnic

- Turistický výlet

- Dětský den

- Letní akce

- Václavská pouť

- Silvestr

- Schválení územního plánu obce

- Rekonstrukce hasičské zbrojnice

- Umístění znaků na příjezdové komunikace do obce

- Rozšíření veřejného osvětlení

- Kontrola hospodaření obce (pravidelné audity)

- Oprava okolí budovy vodojemu

- Vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení na rekonstrukci soustavy rybníků

- Zlepšení komunikace mezi občany a OU

- výměna nástěnek v budově OÚ

- umístění stojanů na prospekty a informace

- Ozelenění obce

- umístění zeleně na nově upravená prostranství

- Oprava křížků a památníků

- Optimalizace sběrných míst tříděného odpadu

- Řešení problémů s čekárnou a plochou před ní

- Zlepšení podmínek v knihovně

- Likvidace případných černých skládek

- Těžba a prořezávky v lese

- těžba ve Strážníku (porost 1D12) a Cejchu (3A11) celkem 150 m3

- probírka porostu 3B2 – 3,67 ha

- prořezávka porostu 3B1 – 0,54 ha

Hodnocení plnění aktivit a projektů

- Získání povolení k rekonstrukci budovy OÚ

Povolení k rekonstrukci budovy bylo získáno. Celková rekonstrukce v roce 2014 proběhne, pokud bude otevřen nějaký dotační titul, ze kterého by ji bylo možné financovat.

Hodnocení: splněno	( (

- Vymalování schodiště OÚ a umístění fotografií

- přírodní krásy z okolí obce

- kulturní život

- historické fotografie

Prostředí v budově obecního úřadu bylo celkově zlepšeno. Byla vymalována veranda a schodiště, dále byly přidělány garnýže a pověšeny záclony. Na chodbě a schodišti jsou umístěny rámy s fotografiemi s různými motivy.

Hodnocení: splněno	( (

- Podpora spolkové činnosti

S obcí nadále spolupracuje jeden spolek – Sdružení dobrovolných hasičů obce Šimanov (SDH). Hasiči se aktivně podílejí na pořádání kulturních akcí, pravidelně se zúčastňují závodů, kde dosahují dobrých výsledků. Aktivně se podílejí na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Také odpracovali brigádnické hodiny při úklidu obce a provedli svoz železného a kovového odpadu. Dále s podporou obce pořádali čtvrtý ročník požární soutěže „O pohár starostky obce“. O činnosti sdružení předložil starosta SDH zprávu.

Hodnocení: splněno	( (

- Podpora kulturních a společenských akcí

Během celého roku byly občanům Šimanova předávány gratulace a balíčky k významným životním jubileím. Byl pořádán masopustní průvod, stavění májky a „pálení čarodějnic“, celodenní turistický výlet do NP České Švýcarsko, kde byla navštívena např. Prašná brána a na loďkách známé soutěsky. V zimě chodil čert s Mikulášem a andělem. Konec roku byl oslavován Silvestrovskou zábavou. Tradiční letní akce byla na téma středověk a ukončená velkolepou ohňovou šou. Podrobnosti o kulturních akcích si lze přečíst v roční zprávě kulturní komise.

Hodnocení: splněno	( (

- Schválení Územního plánu obce

Vzhledem k tomu, že znovu přibyly připomínky občanů k návrhu územního plánu, muselo se opakovat jednání s institucemi, které se k územnímu plánu vyjadřují, a celá realizace se zpozdila.

Hodnocení: nesplněno	( (

- Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Ve výběrovém řízení na „hrubou stavbu“ hasičské zbrojnice byla vybrána firma Dahostav s.r.o. Hrubá stavba hasičské zbrojnice byla hotova v říjnu, stavba je zastřešena.

Na opravu střechy OÚ byla získána dotace od Krajského úřadu Kraje Vysočina a to ve výši 109 000,- Kč.

Hodnocení: splněno	( (

- Umístění znaků na příjezdové do obce

Obec získala patřičná povolení a tak byly poblíž příjezdových komunikací umístěny obecní znaky v dřevěných stojanech. Znaky můžete vidět při příjezdu od Větrného Jeníkova, Zbilid a Hlávkova.

Hodnocení: splněno	( (

- Rozšíření veřejného osvětlení

Zastupitelstvo obce odhlasovalo na svém zasedání rozšíření veřejného osvětlení. Konkrétně bude přidáno světlo na začátek cesty k Brabcům, dále ke kontejnerovému stání pod Spudilovými, pod Studničkovými, ke „třem dubům“ u Potěšilů a k autobusové zastávce. Také bude vyměněn rozvaděč za nový, modernější, protože starý je již nevyhovující. Obec již má projektovou dokumentaci a patřičná povolení, která se podařilo získat až ke konci roku, proto je realizace projektu odložena na leden a únor roku 2014.

Hodnocení: splněno částečně	(

- Kontrola hospodaření obce – audit

Hospodaření obce a další její činnosti byly prověřeny auditory z Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva auditora je k nahlédnutí na OÚ.

Hodnocení: splněno	( (

- Oprava okolí budovy vodojemu

Z časových důvodů nebyla opravena budova, kde je částečně poškozena vnější zeď.

Hodnocení: nesplněno	( (

- Vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení na obnovu šimanovských rybníků

Projektová dokumentace byla vypracována, ale situace s vydáním stavebního povolení na rekonstrukci soustavy rybníků zůstává stejná. K žádosti bylo provedeno místní šetření a podány námitky. Řízení tak stále pokračuje.

Hodnocení: nesplněno	( (

- Zlepšení komunikace mezi občany a OU

Ve verandě budovy obecního úřadu byly vyměněny a přidány nástěnky. Také zde byly umístěny poličky na prospekty a informace pro občany. Byla opravena vývěska u autobusové zastávky.

Hodnocení: splněno	( (

- Ozelenění obce

Na vybraná nově upravená prostranství byla v součinnosti s občany vysázena zeleň.

Hodnocení: splněno	( (

- Oprava křížků a památníků

Po odborné konzultaci bylo rozhodnuto, že se opraví pouze křížek vedle Plevů. Křížek byl odborně vyčištěn, zrestaurován a přidán obrázek. Okolí křížku bylo předěláno, byly odstraněny kořeny, terén narovnán a zpevněn kamennou zdí. Celé prostranství bylo oseto trávou a byla zde umístěna lavička. V roce 2014 zde ještě bude vysázena zeleň.

Hodnocení: splněno	( (

- Optimalizace sběrných míst tříděného odpadu

Obecní úřad Šimanov si od svozové firmy odpadu nechal vytisknout tabulku s celoročními ukazateli vytíženosti kontejnerů na tříděný odpad. Lze říci, že současné množství a rozložení kontejnerů na tříděný odpad je téměř optimální.

Hodnocení: splněno	( (

- Řešení problémů s čekárnou a plochou před ní

Byl vypracován pasport skutečného stavu asfaltové plochy před čekárnou.

Hodnocení: splněno	( (

- Zlepšení podmínek v knihovně

Do knihovny byly přidány nové regály, protože ty stávající byly nedostačující a knihy musely ležet v hromádkách po stolech. Do knihovny byly zakoupeny společenské hry, které je možné zapůjčit.

- Likvidace případných černých skládek

V průběhu roku 2013 nebyly nahlášeny žádné nové černé skládky.

Hodnocení: splněno	( (

- Obnova lesa, prořezávky a probírky, těžba dřeva

Byla prováděna těžba na prodej dříví – celkem 141m3. Výše zisku je 203 262,- Kč, což činí na 1m3 dříví průměrnou cenu  1 439,- Kč čistého zisku (cena po odečtení nákladů na těžbu a přiblížení).

Zamýšlená probírka porostu 3B2 – 3,67 ha a prořezávka porostu 3B1 – 0,54 ha byla z kapacitních důvodů přesunuta do plánu činností v roce 2014.

Nad rámec plánu se zalesnilo smrkem 0,10 ha v rámci nového zalesnění, dále se vylepšovala nově zalesněná louka na Strážníku. Prováděli se potřebné pěstební práce jako ožínání a nátěr proti okusu zvěře, ve spolupráci s mysliveckým sdružením byla zhotoven oplocenka s bukovým náletem.

V rámci samovýroby bylo zpracováno místními spoluobčany celkem 30 m3 palivového dříví, většinou v rámci výchovných probírek.

Hodnocení: splněno částečně	( (